# Задачник — Программисты (контракт 1 200 000 ֏, срок ~45 дней)

06.08.2026 (ред. 2) · Отсортировано по важности. Языки платформы: ARM/ENG/RUS (3 языка на старте; французский — позже), мобайл-фёрст. Критерий финальной приёмки: клиент из США оставляет заявку и может оплатить картой, видит свой отчёт в кабинете.

## Критично

- Оплата и продукты: интеграция эквайринга Америабанка; международные карты Visa/MC, 3-D Secure на мобильном, понятный descriptor, Apple Pay/Google Pay при возможности; тестовые платежи картами США/ЕС до релиза. Четыре продукта: «Զննում» (Осмотр) 20 000 — разовый визит + фото/видеоотчёт состояния + список рекомендуемых работ с ценами, зачёт в любой пакет за 30 дней, GPS-метка участка сохраняется в карточке клиента (рабочие команды далее едут по метке); Экспресс 60 000 — зачёт в подписку за 60 дней, при отсутствии перехода повторный Экспресс в тот же год автоматически по 40 000 ֏; Оптимальный 180 000 (2Т+4Л); Максимум 240 000 (3Т+6Л, 9 визитов — решение 07.08).

- Отчёты — ядро продукта: загрузка фото/видео, автоматическая GPS-метка и дата; визит нельзя закрыть без GPS и 4 фиксированных ракурсов до/после; шаблон отображения от дизайнера; уведомление клиенту при публикации отчёта. Для «Զննում» — отдельный формат отчёта: состояние + рекомендуемые работы с ценами (генератор апсейла).

- «Семейный круг» (с запуска): владелец аккаунта приглашает родственников по ссылке; субаккаунт видит отчёты и заказывает разовые сервисы; субаккаунт принимает оферту при первом входе; реферальная награда (решение 07.08): сервис-подарок «цветы к памятной дате» с фотоотчётом (механика «лёгкий визит обоим» отменена); субаккаунт может конвертироваться в самостоятельного клиента.

- CTA и воронка (решение 06.08): главный CTA — заявка на бесплатную консультацию (имя + телефон/WhatsApp) с фиксацией в CRM; онлайн-оплата — вторичный путь.

- Юрпакет в продукте: страницы оферты и privacy policy (EN обязательно), чекбоксы согласий, автопродление только с явным согласием, поток возврата по оферте.

## Высокий приоритет

- Личный кабинет: подписка, график визитов, история отчётов, статус («визит запланирован/выполнен»), смена тарифа.

- Админка для операций: календарь визитов, чек-лист протокола визита (см. документ 15) прямо в приложении полевой команды, закрытие визита только при выполнении чек-листа.

- Аналитика: UTM-метки, источник каждого лида в CRM, событtopка воронки (визит → оплата), дашборд CAC по каналам.

- Контакты и реквизиты: телефон, info@memorycare.am, юрданные в футере (координация с Хайком).

## Средний приоритет

- Мультивалютное отображение цен (֏ основная, $/€ справочно, пометка «ориентировочно»).

- Email-цепочки: подтверждение оплаты, отчёт готов, приглашение «Семейного круга», напоминание о продлении за 60 дней, напоминание о зачёте Экспресса до истечения 60 дней.

- SEO-база: hreflang на 3 языка (ARM/ENG/RUS), sitemap, скорость на мобильных; в англоязычных материалах — категорийный дескриптор (grave care), учитывая коллизию «memory care = уход за деменцией» в США.

- Передача кода: git-репозиторий компании — условие приёмки вехи (по договору).